План мероприятий МДОУ «Детский сад №2» по устранению нарушений Предписания № 45 от 30.03.2009 Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

| №п/п | Содержание предписания | Срок выполнения | Мероприятия | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить наполняемость групп в соответствии с требованиями санитарных правил, не допуская переуплотнение групп | 01.09.09 | Ведется набор детей на 2009 в соответствии с требованиями санитарных правил | 01.09.2009 |  |
| 2 | Решить вопрос по устранению прохождения теплотрассы по территории участка | 01.09.09 | Направлено отношение на имя начальника Управления образования | 01.09.09 | выполнено |
| 3 | Отремонтировать ограждение территории участка | 01.09.2009 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника ХЭГ о ремонте ограждения | 01.05.2009 | выполнено частично |
| 4 | Провести обследование песка в песочницах, | 01.09.2009 | Деньги по договору с СЭС запланированы на 3 квартал 2009 | Июнь 2009 | выполнено |
| 5 | Провести размеры площадки под контейнер для сбора мусора в соответствии с требованиями | 01.05.2009 | Контейнер для мусора перенесен в другое место и стоит на площадке с твердым покрытием | 15.04.09 | выполнен |
| 6 | Провести ограждение крыльца при входе в здание, где 3 и более ступеней | 01.09.2009 | Заключен договор и составлена смета расходов с ЧП «Выголов» | 27.04.09 | выполнено |
| 7 | Установить умывальники во всех группах в соответствии с требованиями | 30.12.2009 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009г | выполнено |
| 8 | Оборудовать унитазы туалетных групп закрывающимися кабинками без запоров | 30.12.2009 | Запланировано на 3 квартал | 3 квартал 2009 | выполнено |
| 9. | Установить в умывальных всех групп раковины для мытья рук персонала | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 2010г | выполнено |
| 10 | Обеспечить туалетные всех групп необходимым количеством санитарно-технических приборов в соответствии с требованиями | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования, | 30.12.2009 | выполнено |
| 11 | Иметь во всех туалетных групп полотенцесушители | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009 | выполнено |
| 12 | Обеспечить работу пищеблока с полуфабрикатами | 30.12.09 | Заключен договор с «Комбинатом детского питания» | 01.05.09 | выполнено |
| 13 | Установить раковины для мытья рук в варочном цехе, установить раковину для повторной обработки овощей для салатов, приготовления пюре в варочном цехе | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009 | выполнено |
| 14 | Обеспечить внутреннюю отделку помещений учреждения гладкой, допускающей проведение уборки влажным способом и дезинфекцию в групповых и спальнях групп, умывальных и туалетных, постировочной | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009 | выполнено |
| 15 | Устранить дефекты в напольном покрытии в ясельной группе, 2 младшей «А» | 01.09.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 01.09.2009 | выполнено |
| 16 | Оборудовать индивидуальные шкафы для детей в раздевальных сушильными устройствами или специальными сушильными шкафами | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009 | выполнено |
| 17 | Приобрести в сродную группу кровати длиной не менее140 см | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.2009 | выполнено |
| 18 | Провести расстановку кроватей в соответствии с требованиями | 01.05.09 | Кровати расставлены в соответствии с требованиями, с учетом расстояния между длинными сторонами кроватей и между изголовьями | 01.04.09 | выполнено |
| 19 | Обеспечить подводку горячей воды в умывальные для детей | 30.12.09 | Обеспечена подводка горячей воды в умывальные для детей | 30.04.09 | выполнено |
| 20 | Оборудовать специальный кран для взятия воды для технических целей | 30.12.09 | Направлено отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.09 | выполнено |
| 21 | Проводить сухую химчистку ковров, постельных принадлежностей | 30.12.09 | Заключен договор с ОАО «Верещагинским заводом «Ремпутьмаш» № 9-02/09 | 01.05.09 | выполнено |
| 22 | Проводить 2 раза в год очистку шахт вытяжной вентиляции | постоянно | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования |  | выполнено |
| 23 | Установить в духовых шкафах и отремонтировать регулятор температуры | 01.05.09 | Заключен договор и оплачена счет – фактура на установку регуляторов температуры | 01.05.09 | выполнено |
| 24 | Сделать на пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к канализации воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки | 01.05.09 | Сделан разрыв не менее 20мм от верхнего края прямой воронки | 01.05.09 | выполнено |
| 25 | Оборудовать на пищеблоке кран на уровне 0,5 от пола, предназначенный для забора воды для мытья полов на пищеблоке | 01.09.2009 | Запланировано по смете на 3 квартал 2009 | 01.09.09 | выполнено |
| 26 | Оборудовать производственные помещения пищеблока приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечить локальные вытяжные системы от моечных ванн для мытья кухонной посуды и плит, являющихся источником повышенных выделений влаги | 01.09.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 01.09.09 | выполнено |
| 27 | Обеспечить хранение столовых приборов после мытья в металлических кассетах | немедленно | Приобретены металлические кассеты для хранения столовых приборов | 15.04.09 | выполнено |
| 28 | Проводить подсчеты основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 1 раз в месяц | Ежемесячно | Ежемесячно проводятся подсчеты основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости | ежемесячно | выполнено |
| 29 | Проводить подсчеты выполения натуральных норм питания 1 раз в10 дней | 1 раз в10 дней | Проводятся подсчеты выполения натуральных норм питания 1 раз в10 дней | 1 раз в 10 дней | выполнено |
| 30 | Обеспечить соблюдение технологии приготовления пищи | Постоянно | Усилен контроль за соблюдением технологии приготовления пищи | постоянно | выполнено |
| 31 | При оценке готовых блюд описывать вкусовые качества | постоянно | При оценке готовых блюд описываются вкусовые качества | постоянно | выполнено |
| 32 | Привести в соответствие с требованиями СанПиН состав и площади помещений медицинского блока | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.09 | выполнено |
| 33 | Провести внутреннюю отделку помещений медицинского кабинета в соответствии с требованиями | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.09 | выполнено |
| 34 | Обеспечить медицинский кабинет полным набором оборудования | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.09 | выполнено |
| 35 | Приобрести бактерицидные лампы в медицинский кабинет и в группы для обеззараживания воздуха в помещениях учреждения | 01.09.09 | В медицинский кабинет приобретена, а группы будут приобретаться по мере поступления средств в течении 2009-2010г | 01.09.09 | выполнено |
| 36 | Обеспечить помещение мед.кабинета резервным горячим водоснабжением в виде установки электронагревателя и установить локтевой дозатор. | 30.12.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 30.12.09 | выполнено |
| 37 | Проводить осмотр детей на 6-21 день после вакцинации против кори, эпидермического паротита , краснухи с записью результатов осмотра в формах 026/у-2000 | Постоянно | Проводится осмотр детей на 6-21 день после вакцинации против кори, эпидермического паротита , краснухи с записью результатов осмотра в формах 026/у-2000 | Постоянно | выполнено |
| 38 | Обеспечить проведение прививок против гриппа работникам и детям ДОУ к сезону 2009-2010 | постоянно | Будет обеспечено проведение прививок против гриппа работникам и детям ДОУ к сезону 2009-2010 | Постоянно | Выполнено |
| 39 | Проводить в период подъема заболеваемости гриппом обеззараживание воздуха и поверхностей бактерицидными лампами в помещениях всех групп | В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ | В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проводится обеззараживание воздуха и поверхностей бактерицидными лампами в помещениях всех групп | В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ | выполнено |
| 40 | Просмотреть в режиме дня продолжительность дневного сна в ясельной , старшей и подготовительной группах | Немедленно | Пересмотрена в режиме дня продолжительность дневного сна в ясельной , старшей и подготовительной группах |  | выполнено |
| 41 | Проводить регулярно оценку эффективности физкультурного занятия по показателям моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений | Постоянно | Регулярно проводить оценка эффективности физкультурного занятия по показателям моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений | постоянно | выполнено |
| 42 | Отремонтировать теневые навесы, встроенные шкафы в навесах для хранения игрушек и инвентаря | 01.09.09 | Ежеквартально направляется отношение на имя начальника Управления образования | 01.09.09 | выполнено |
| 43 | Устранить дефекты во внутренней отделке потолка в туалетных и умывальных ясельной группе, 2 младшей «А», стен и потолка в гладильной, в одном из складских помещений и на пищеблоке | 01.05.09 | Будет проведен ремонт в во 2 младшей «А» и в ясельной группах. На ремонт гладильной , пищеблока и складских помещений направлено отношение на начальника Управления образования о выделении дополнительных средств | 01.06.09 | выполнено |
| 44 | Указывать на емкостях с дез. средством надпись с указанием концентрации препарата, предельного срока годности | постоянно | На емкостях с дез. имеется надпись с указанием концентрации препарата, предельного срока годности | постоянно | выполнено |
| 45 | В местах приготовления дез.растворов хлорной извести иметь средства защиты | постоянно | В местах приготовления дез.растворов хлорной извести имеются средства защиты (халат, маска, перчатки) | постоянно | выполнено |
| 46 | Обеспечить учреждение достаточным количеством постельного белья (наматрасники) | 01.09.09 | Приобретен 1 комплект наматрасников. На приобретение второго комплекта наматрасников направлено отношение на имя Начальника управления образования на выделение дополнительных средств | 01.09.09 | выполнено |

МП                                         заведующая МДОУ  «Детский сад №2»                                    /Л.Н.Обухова/